|  |
| --- |
| **ИЗМЕНЕНИЕ № 5****ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ****на право привлечения ООО «Агрожилстрой» денежных средств участников долевого строительства 10-этажного жилого дома №21 (по генплану) в мкр. Новосельцы Смоленского района. 1-я очередь строительства: б-с №1,2; 2-я очередь** **строительства: б-с №3,4**Дата внесения изменений 14.02.2017г(Проектная декларация размещена в сети «Интернет» на сайте www.агрожилстрой.рф «10» ноября 2016г.) (Изменение проектной декларации размещено в сети «Интернет» на сайте www.агрожилстрой.рф «15» февраля 2017г)  |
| Информация о застройщике |
| Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости |
| 17. О примерном графике реализации проекта строительства  | 17.1.1 | Этап реализации проекта строительства:1 этап – 20%; 2 этап – 40%; 3 этап – 60%; 4 этап – 80%; 5 этап – получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости |
| 17.1.2 | 1 этап – 2 квартал 2017 года2 этап – 4 квартал 2017 года3 этап – 2 квартал 2018 года4 этап – 3 квартал 2018 года5 этап – 4 квартал 2018 годаВвод блок-секций в эксплуатацию:блок-секции №1, №2 – июнь 2018 г.блок-секции №3, №4 - декабрь 2018 г. |

Директор В.В.Косых