|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИЗМЕНЕНИЕ № 11**  **ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ**  **на право привлечения ООО «Агрожилстрой» денежных средств участников долевого строительства**  **10-этажного жилого дома № 6 (по генплану) в микрорайоне Новосельцы Смоленского района**  1-я очередь строительства: блок-секции №3, №4, №5; 2-я очередь строительства: блок-секции №1, №2.  Проектная декларация размещена в сети «Интернет» на сайте www.агрожилстрой.рф 16 марта 2016г.  Дата внесения изменений 18.05.2017г.  Изменение проектной декларации размещено в сети «Интернет» на сайте www.агрожилстрой.рф 19.05.2017 | | |
| Информация о застройщике | | |
| Раздел 15. О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых помещений и нежилых помещений, а также об их основных характеристиках <58> | | |
| 15.1. О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых помещений и нежилых помещений | 15.1.1 | Количество жилых помещений – 199 квартир |
| Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости | | |
| 17. О примерном графике реализации проекта строительства | 17.1.1 | Этап реализации проекта строительства:  1 этап – 20%; 2 этап – 40%; 3 этап – 60%; 4 этап – 80%; 5 этап – получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости |
| 17.1.2 | 1 этап – 4 квартал 2015 года  2 этап – 2 квартал 2016 года  3 этап – 4 квартал 2016 года  4 этап – 2 квартал 2017 года  5 этап – 4 квартал 2017 года  Ввод блок-секций в эксплуатацию:  блок-секции №3,4,5 – июнь 2017 года  блок-секции №1,2 – декабрь 2017 года |

Директор В.В.Косых